Проект №DIR-5112122-3-68”Изграждане на регионалната система за управление на

отпадъците в регион Левски (Никопол)”

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C006 от 22.08.2012 г.

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер: BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждаане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”

Приоритена ос 2 „Подобряване и развитие на инфрастуктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма  „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С006/22.08.2012 г.

за изпълнение на

Проект  №DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол),  финансиран от Европейски фонд за регионално на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма  „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”

Бенефициент: Община Никопол в партьорство с общините Свищов, Павликени,  Левски и Белене и  „Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)”

Обща стойност на проекта:                                                         43 170 924,24 лв.

БФП по Оперативна програма                                                   40 752 469,76 лв.

„Околна среда 2007-2013 г.”

- Европейски фонд за регионално развитие                    34 639 599,30 лв.

на Европейския съюз

- Национално съфинасиране от държавния                     6 112 870,46 лв.

бюджет на република България

Собствен принос на общините от регон Левски(Никопол)     2 418 545,48 лв.

Цел на проекта:

Изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на  регион Левски(Никопол) чрез оптимизиране на събирането и транспортирането на битовите отпадъци и осигуряване на разделно събиране на

специфични потоци; оптимизиране транспорта на дълги разстояния чрез претоварване в превозно средство за дълги разстояния; изграждане на съоръжения за предварително третиране на генерираните количества отпадъци преди депониране; компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото; екологосъобразно депониране с възможност за оползотворяване на биогаза.

Основни дейности и етапи за изпълнение на проекта.

Проектът предвижда следните основни  дейности:

- Подготовка , проучване и проектиране ;

- Закупуване на земи/недвижими имоти;

- Строително-монтажни работи;

  - Строителство на  подобект „Депо за неопасни отпадъци - 1-ви етап”

  - Довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РСУО площадка „Санадиново” - ВиК, електроснабдяване, довеждащ път;

  - Изграждане на Претоварна станция Павликени - площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния;

  - Довеждаща техническа инфраструктура до площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния – ел.преносна мрежа;

- Доставка на машини и съоръжения .

- Техническа помощ за организация и управление на проекта.

- Одит.

- Надзор по време на строителството.

Етапи на изпълнение:

Проектът не е част от друг по-голям проект и ще бъде изпълняван на три етапа.

Разделянето на изпълнението му на етапи е обусловено, както от  заданието за прединвестионното проучване, така и от Механизма за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с финансиране по Оперативна програма „ Околна среда  2007-2013 год.”.

- I- ви етап на изпълнение :

Регионалният център за управление на отпадъците ще се построи на площадка в землището на с. Санадиново, община Никопол, заемаща площ от 173,981 дка.  На площадка „Санадиново” ще бъдат изградени повечето от предлаганите инсталации за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), както следва :

- Изграждане на депо за неопасни отпадъци – 1-ва клетка;

- Изграждане на Комбинирана инсталация за сепариране;

- Изграждане на Съоръжения за компостиране;

- Изграждане на ПСОВ;

- Изграждане на сгради (за персонала, поддръжката и ежедневните дейности);

- Изграждане на вътрешни пътища;

- Зона, запазена за съхранение на почвата и бъдещото разширяване на площадката;

- Зелени площи;

- Довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РСУО площадка „Санадиново” - ВиК, електроснабдяване, довеждащ път;

Поради голямата отдалеченост на Община Павликени проектът предвижда изграждането на площадка площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния. Площадкта е разположена югозападно от съществуващо общинско депо на град Павликени и заема обща площ 10,328 дка. На площадката ще бъдат изпълнени следните строителни работи

- Асфалтиране и обозначаване с пътни знаци

- Изграждане на ел. преносна мрежа до площадката и трансформаторен пост за електрозахранването и

- Залесителни работи за оформяне на зелен пояс

Бъдещата експлоатация на депото предвижда във II и III етап на изпълнение поетапното изграждане на две допълнителни клетки, което ще осигури експлоатацията на депото за 20 годишен период.

Очаквани резултати :

Изпълнението на Проекта  ще доведе до създаване на условия за изпълнение на изискванията на националното и европейското законодателство, задълженията по договора за присъединяване и на изискванията за изграждане на инфраструктура за управление на битовите отпадъци.

Проектът подпомага общините от Регион Левски(Никопол) за създаването на Регионална система от съоръжения и инсталации, осигуряваща екологосъобразно управление на отпадъците.

Изпълнението му ще доведе до постигането на  :

- Заложените регионални цели за рециклиране;

- Устойчивост, по-добри обществени услуги и опазване на околната среда;

- Съществен принос към националните цели и съответствие на инфраструктурата с Националната програма за управление на отпадъците 2009-2013;

- Дългосрочен план за управлението на отпадъците, който е ефективен по отношение на разходите.

- Положително въздействие върху околната среда и подобряване на качеството на живот.

- Подобряване на общественото здраве и намаляване на рисковете от болести.

Регионалната система за управление на отпадъците ще спомогне за създаването на  заетост - постоянни работни места, както и известен брой индиректни работни места в свързани дейности по събиране и транспорт на отпадъци, външни услуги за Регионалния център и за други дейности от системата за управление на отпадъци.

Срок за  изпълнение на проекта  е 36 месеца:

Начало на проекта: 22 август 2012 год.

Край на проекта: 22 август 2015 год.

Дата: 24.08.2012 г.